8

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด  45140

โทร/โทรสาร 043 030262

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2563

…………………………..............

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้  องคการบริหารสวนตำบลเด่นราษฎร์ จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตอไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   25   ตุลาคม  2562

(นายนิลยุทธ   หนองหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ได้กำหนดทิศทางการกระจายอำนาจและภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  จึงทำให้การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ต้องจัดทำด้วยความละเอียดรอบคอบ

ดังนั้นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  จึงเป็นแผนงานอีกแผนหนึ่งของท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์  จัดทำเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ระบุรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ซึ่งจะทำให้การดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้นด้วย

ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเพื่อกระจายอำนาจและความเจริญให้ท้องถิ่นนั้น  ต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือของทุกส่วนราชการ  องค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันจัดทำและให้ข้อมูลต่าง ๆ  ในการจัดทำแผนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ตุลาคม  2563

สารบัญ

เนื้อเรื่อง									        หน้า

ส่วนที่    1    บทนำ

-  บทนำ									 1

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					 2

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					 3

-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					 4

ส่วนที่    2    บัญชีโครงการ / กิจกรรม

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				 5

-  บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ					 7

ยุทธศาสตร์ที่  1							 7

ยุทธศาสตร์ที่  2							14

ยุทธศาสตร์ที่  3							16

ยุทธศาสตร์ที่  4							27

ยุทธศาสตร์ที่  5							32

ยุทธศาสตร์ที่  6							47

ส่วนที่  1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินการ ในการจัดทำแผนดำเนินการนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา

และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อทำให้ทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและ บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนดำเนินการให้มีความชัดเจน สามารถที่จะติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีได้โดยความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนดำเนินการ หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง

รายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนดำเนินการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการดำเนินการ จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนดำเนินการจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)

3. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่

ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า

จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน

และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้

1.   เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง และขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้เพียงพอและทั่วถึงกับ  ความต้องการของประชาชน

2.   เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟื้นฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม เผยแพร่การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชนให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

5.   เพื่อส่งเสริมการบริการ ป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ปราศจากโรคติดต่อ

6.   เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศีลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่

ต่อไป

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ

เพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

8.   เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงทัศนียภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

ให้สะอาด สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย

9.   เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

10.  เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548  หมวด 5  ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน                                              รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิด

จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้

1.  เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2.  สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาใน

ระดับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

3.  เกิดความประหยัดด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพราะได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว

4.  สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบครองทุกพื้นที่

5.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด

ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น

6.  การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนขั้นตอนในการ

ทำงาน

7.  เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

8.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม														          ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 22 | 14.77 | 4,983,000 | 11.70 | อบต.เด่นราษฎร์ |
| รวม | 22 | 14.77 | 4,983,000 | 11.70 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร | 9 | 6.04 | 190,000 | 0.44 | อบต.เด่นราษฎร์ |
| รวม | 9 | 6.04 | 190,000 | 0.44 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3.2 แผนงานรักษาความสงบทั่วไป 3.3 แผนงานสาธารณสุข 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.6 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ | 6 9 7 4 7 3 | 4.03 6.04 4.70 2.68 4.70 2.01 | 160,000 262,000 679,000 140,000 310,000 190,000 | 0.38 0.62 1.60 0.32 0.73 0.44 | อบต.เด่นราษฎร์ |
| รวม | 36 | 24.16 | 1,741,000 | 4.09 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 15 4 | 10.07 2.68 | 4,578,270 145,000 | 10.75 0.34 | อบต.เด่นราษฎร์ |
| รวม | 19 | 12.75 | 4,723,270 | 11.09 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5.2 แผนงานงบกลาง | 51 9 | 34.23 6.04 | 16,824,370 13,617,430 | 39.50 31.98 | อบต.เด่นราษฎร์ |
| รวม | 60 | 40.27 | 30,441,800 | 71.48 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 2.01 | 510,000 | 1.20 | อบต.เด่นราษฎร์ |
| รวม | 3 | 2.01 | 510,000 | 1.20 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 149 | 100 | 42,589,070 | 100 |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางประไพร สาผาย ถึงดอนปู่ตา ยาว 90 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. | 231,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางคำปอน ปีเจริญ ถึงบ้านนายบุญเพ็ง ขาวสะอาดยาว 100 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. | 258,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางพร จิตร ทองเฟื้อง ถึงบ้านนางบัวสอน สุทธิธรรม ยาว 141.00 ม.ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 x 1.00 ม.พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 14 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตาม แบบมาตรฐาน กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.101 กำหนด | 232,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายสำราญ โวหาร ถึงบ้านนางสีดา สุขหนองหว้า ระยะทางยาว 84.00 ม. รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ม. | 191,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ขุดลอกหนองน้ำกุดน้ำใส หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกกุดน้ำใส บ้านม่วงหวาน ขนาดกว้าง49.00 ม. ยาว 250.00 ม. | 430,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เด่นราษฎร์ ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 18 ม. สูง 5.50 ม. | 350,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | งานยกระดับถนนดินพร้อมเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เริ่มหนองตาปู่ ถึงบ่อพันขันยาว 2,160.00 ม. กว้าง 6.00 ม. | 430,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic Concrete (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจร เริ่มจากบ้าน นางหลอด วัณโน ถึงบ้านนางชู สัตย์ซ้ำ ยาว 233 ม.กว้าง 4 ม.ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.04 ม. | 285,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางดาหวัน หนองนา ถึง หน้าโรงเรียนบ้านกอกแก้ว ยาว 198.00 ม. ขนาดท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.70 x 1.20 ม. จำนวน 20 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง แบบเลขที่ ท 102 กำหนด | 403,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้านนางสำเนา ละอองศรี ถึงที่นานางบัววร เชิงหอมยาว 120.00 ม. ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 12 บ่อ | 279,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่สวนนางหนูภา โคตรสุวรรณ ถึงที่สวนนายทองแดง ต้นทัพไทย ยาว 128 ม. ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก0.40 x 1 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 บ่อ | 217,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากสี่แยกบ้านนางคำปุน สีปัตตา ถึงบ้านนางสมศรี เอื้อสามาลย์ยาว 115 ม. ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 x 1 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 บ่อ | 190,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางไข่ กมลเลิศ ถึงบ้านนางพูล ซ้อนพิมาย ยาว 130 ม. ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 บ่อ | 204,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายศรีสุวรรณ ซ้อนพิมาย ถึงสี่แยกประตูวัดชัยราษฎร์(บ้านดงเย็น) ยาว 235 เมตร | 416,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัฒนาการบ่อพันขัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัฒนาการบ่อพันขัน รายการเปลี่ยนประตู หน้าต่าง ที่ชำรุดปรับปรุงห้องน้ำ,ห้องส้วม จำนวน 2 ห้อง | 300,000 | บ่อพันขัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ปรับอากาศ หรือทรัพย์สินอื่น ครุภัณฑ์อื่น วัสดุต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนต่างๆ ภายในตำบล ฯลฯ | 120,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 17 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอปากกา กาวแฟ้ม สมุดบันทึกสิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้ออื่นๆ | 150,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า อื่น ๆ ฯลฯ | 100,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ ตะปู ยางมะตอย สำเร็จรูป ค้อน เลื่อย ฯลฯ | 100,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 15,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 21 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED สี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED สี เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 | 15,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบแปลนในการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบแปลนในการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 67,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังหว่านปุ๋ยพืชสด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังหว่านปุ๋ยพืชสด | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร | 40,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชน้ำ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ | 20,000 | บ่อพันขัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | บ่อพันขัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 20,000 | บ่อพันขัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่(อบต.เคลื่อนที่) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.เคลื่อนที่) | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 40,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการลดขยะลดภาระของชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดขยะลดภาระของชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายขอรังวัดตรวจ สอบที่ดินสาธารณ ประโยชน์ตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัด ค่าปักเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการชี้เขตที่สาธารณประโยชน์ ภายในตำบลเด่นราษฎร์ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่ (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่ (อปพร.) | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ อปพร. | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วันอปพร.) | เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(วันอปพร.) | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งมนพร้อมเสา จำนวน 9 จุด ราย ละเอียดดังนี้ - กระจกโค้งแท้ขนาด 24 นิ้ว - ขนาดเสามีความยาว 2.5 ม. - เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 27,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดชุดสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง(วัสดุสิ้นเปลื้อง)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาเคมี สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 3 อัน | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ จิตดี ชีวีมีสุข เช่น ป้ายโครงการค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าป้ายโครงการค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เช่น ป้ายโครงการ ค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ | 150,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือแมลง ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อตามโครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนยาคุมกำเนิด ไซริ้งเข็ม และอื่น ๆ | 159,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่ที่ 1-13 ตำบลเด่นราษฎร์ | 260,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้าน สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อปรับสภาพ แวดล้อมด้านสุขภาพให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง | 50,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สวัสดิการสังคม ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สวัสดิการสังคม ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สวัสดิการสังคม ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลเด่นราษฎร์ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สวัสดิการสังคม ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม |  | งบ ประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยงานดำเนินการ |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากรฯลฯ |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลเด่นราษฎร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากรฯลฯ |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุตำบลเด่นราษฎร์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากร ฯลฯ |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยงานดำเนินการ |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดแสดงสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากรฯลฯ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นในชุมชน โดยมีค่า ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึกอบรม วิทยากรฯลฯ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากรฯลฯ | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าป้าย อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากร ฯลฯ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด | 100,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสานสัมพันธ์สร้างความปรองดองด้านกีฬาเยาวชนและประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในเขตอำเภอหนองฮี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสานสัมพันธ์สร้างความปรองดองด้านกีฬาเยาวชนและประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในเขตอำเภอหนองฮี | 60,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่าย ฟุตบอล ตาข่าวอลเลย์บอล ตาข่ายตะกร้อ เพื่อให้ประชาชนในตำบลเด่นราษฎร์มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1  แผนงานการศึกษา

|  | ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม |  | งบ ประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยงานดำเนินการ |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
|  | 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภาย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด สถานที่ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ |  | 20,000 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครู ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | 9,600 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | โครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กด้อยโอกาสหรือยากจนระดับปฐมวัย อบต.เด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กยากจนระดับปฐมวัย อบต.เด่นราษฎร์ |  | 108,000 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 60,000 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยงานดำเนินการ |  | พ.ศ.2562 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 5 |  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนา การเด็กปฐมวัย | 50,000 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 884,400 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เด่นราษฎร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 36,980 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 25,800 |  | อบต. เด่นราษฎร์ |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ (ค่าหนังสือเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 17,200 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เด่นราษฎร์ | 60,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในสำนักงาน กระดาษ หมึก ดินสอปากกา กาว แฟ้ม สมุดบันทึก | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่ง ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ | 1,228,290 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียนจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1–ป.6 | 2,028,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.2  แผนงานศาสนา วัฒนาธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชน อำเภอหนองฮี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ระดับอำเภอ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสอนธรรมะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสอนธรรมะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | 60,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการสนับ สนุนการจัดงานบุญ ผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี ตามโครงการ สนับสนุนการจัดงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด | 35,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1  แผนงานบริหารทั่งไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินเดือนนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 1.ตำแหน่งนายก อบต 2. ตำแหน่ง รองนายก อบต.จำนวน 2 อัตรา | 514,080 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ ตำแหน่ง นายก อบต. ตำแหน่ง รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา | 42,120 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ตำแหน่ง นายก อบต. | 42,120 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา | 86,400 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 1. ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. 2. ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต. 3. ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. 4. ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.จำนวน 23 อัตรา | 2,318,400 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินเดือนพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงิน เดือน จำนวน 11 ตำแหน่ง | 4,384,670 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 15 ตำแหน่ง | 84,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตาม ระเบียบ จำนวน 2 ตำแหน่ง | 1,260,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | เงินวิทยฐานะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า วิทยฐานะตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 5 อัตรา | 1,680,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง | 2,981,280 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง | 456,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามคำสั่งใช้เจ้าหน้าที่ อปพร.เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระค่า บ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ และอื่น ๆ | 264,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้ บริหาร ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่าล้างรูปภาพ ค่าจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ค่าจ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน ค่าจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ บริการดูแลรักษาบริเวณบ่อพันขัน ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ค่าจ้าง ฯลฯ | 397,500 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่า ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว เนื่องกับการรับรอง ในการต้อน รับบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้องรับบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ | 76,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การประชุมชี้แจง การจัดแสดง นิทรรศการเกี่ยว กับพระราชกรณียกิจฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการประดับไฟ การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลหรือจัดอบรม พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ | 150,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ | 150,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ | 400,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารแก่สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารแก่สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ | 350,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการสร้างสานึกพลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสร้างสานึกพลเมืองส่งเสริม ประชาธิปไตยให้กับประชาชนในเขตตำบลเด่นราษฎร์ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อม แซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ปรับอากาศ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็น หรือทรัพย์สินอื่น ครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ | 60,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุดบันทึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้ออื่น ๆ ฯลฯ | 60,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่อง ใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงถูพื้น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นใช้สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำของ อบต. รถยนต์ส่วนกลางรถจักรยานยนต์ | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย | 330,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ค่าบันทึกท้องถิ่น ฯลฯ | 10,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ อุปกรณ์ เพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่างเกิน 10%) และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ | 250,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เด่นราษฎร์ | 3,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจำสำนักงานในการติดต่อราชการ และอื่น ๆ | 3,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ | 5,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสาร อื่น ๆ | 40,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวล ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) | 22,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลมีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core) | 22,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยฯ มาประกอบการบริหารงาน | 18,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40 | อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 5,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทำการปกครองอำเภอหนองฮี ตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 | 5,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2563 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2563 | 5,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43 | อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เทศบาลตำบลหนองฮีตามโครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี | 25,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ | 30,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการสำรวจข้อมูล และค่าจ้างเหมาเดินสำรวจปรับปรุงข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ | 80,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 48 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก 2 core ที่มีความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า2.2GHz ฯลฯ | 20,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ฯลฯ | 16,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (InKjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ฉีดหมึกหมึก (InKjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200dpi มีความเร็วใน การพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด a4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที | 6,300 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟไขนาด 800 VA กำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที | 2,500 | อบต. เด่นราษฎร์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่  5 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

5.2  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต. จะ ต้องจ่าย | 250,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่ อบต.ต้องจ่ายประจำปี 2563 | 10,800 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประชาชนภายในเขตตำบลเด่นราษฎร์จำนวน 13 หมู่บ้าน | 8,532,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าการเบี้ยยังชีพคนพิการสำหรับประชาชนภายใน เขตตำบลเด่นราษฎร์ จำนวน 13 หมู่บ้าน | 3,840,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์สำหรับประชาชนภายในเขตตำบลเด่นราษฎร์ | 150,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นอันเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ | 400,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ | 100,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเด่นราษฎร์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเด่นราษฎร์ | 140,000 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตำบลเด่นราษฎร์ | 194,630 | อบต. เด่นราษฎร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

6.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ / กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อพันขัน ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือยาว และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อพันขัน ประจำปี 2563 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ | 160,000 | บ่อพันขัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเด่นราษฎร์ และพิธีจุดบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อพันขัน ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเด่นราษฎร์ และพิธีจุดบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อพันขัน ประจำปี 2563 | 250,000 | บ่อพันขัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรังปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวบ่อพันขัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรังปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวบ่อพันขัน | 100,000 | บ่อพันขัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |